Утверждена

Решением Совета депутатов

рабочего поселка Краснозерское

Краснозерского района

Новосибирской области от \_\_\_\_ №\_\_\_

**Муниципальная программа**

**рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района**

**Новосибирской области**

**«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год**

**ПРОЕКТ**

**1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в рабочем поселке Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области**

1) На территории рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области расположено 2928 домовладений. Доля многоквартирных домов составляет 2,5% (73 единицы).

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет – 1 ед., площадь 1134,2

*Справочно: здесь и далее под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим на территории муниципального образования правилам благоустройства*;

2) Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов

3) Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)

4) Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.)

5) Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий

6) Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве.

7) Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования (при наличии такой практики)

8) Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования (при наличии такой практики);

9) Иные показатели по усмотрению субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цели и задачи программы**

Муниципальная политика в сфере благоустройства должна обеспечивать формирование комфортной среды поселения, стимулирование градостроительной и строительной деятельности, отвечающей современным требованиям архитектурно-пространственной организации и мировым экологическим стандартам, задачам улучшения состояния окружающей среды, включая обеспечение полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, пенсионеров и инвалидов, благоустройство муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, мест пребывания детей с родителями, повышение безопасности граждан и снижение вандализма, формирование условий для реализации культурной и досуговой деятельности граждан.

**Цель**: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории рабочего поселка Краснозерского района Новосибирской области.

**Задача**: совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации уличного освещения, обустройства зон отдыха, озеленения, приведения в надлежащее состояние покрытий тротуаров и проездов, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории рабочего поселка Краснозерского района Новосибирской области.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**

Общий результат реализации программы - улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений и, в целом, внешнего облика рабочего поселка Краснозерского района Новосибирской области путем достижения следующих показателей:

1) Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) 1134,2 кв.м.

2) Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов 1,4 %

3) Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) 0,1% (72 человека);

4) Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.)

5) Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий

6) Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве.

7) Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования (при наличии такой практики)

8) Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования (при наличии такой практики);

9) Иные показатели по усмотрению субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

- организация уличного освещения протяженностью более \_\_\_ км, а также установки светильников более \_\_\_ штук;

- обеспечение ввода площадей обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние - \_\_\_\_ кв.м

Оценка вклада рабочего поселка будет производиться путем регулярной оценки эффективности реализации настоящей Программы с возможностью осуществления контроля за целевым использованием бюджетных средств, прозрачностью всех операций; результатами реализации Программы, степенью приближения к поставленной цели, степенью позитивного воздействия на благоустройство рабочего поселка Краснозерского района Новосибирской области

**4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2017 год**:

Общий объем прогнозного финансирования подпрограммы - \_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета Новосибирской области - \_\_\_ тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области - \_\_\_ тыс. рублей

Суммы средств, выделяемые из бюджетов всех уровней, подлежат уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

**5. Мероприятия по утверждению не позднее 31 декабря 2017 г. муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы**

Органы местного самоуправления рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области в целя утверждения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы обеспечивают выполнение следующих мероприятий:

1) не позднее 1 апреля 2017 г. разработать и опубликовать для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проект муниципальной программы.

2) не позднее 1 апреля 2017 года разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу (далее – предложения), оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, содержащих в том числе следующую информацию:

- решение о включении дворовой территории в муниципальную программу;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории (в случае, если субъектом Российской Федерации принято решение о таком участии);

- условие о включении/невключении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения. В случае принятия указанного решения, орган местного самоуправления должен в течение года с момента его принятия обеспечить определение в установленном порядке границ соответствующего земельного участка на основании данных государственного кадастрового учета;

- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

3) не позднее 1 апреля 2017 года разработать, утвердить и опубликовать порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, предусматривающего, в том числе, формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке;

4) не позднее 1 апреля 2017 года разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году (далее – предложения по наиболее посещаемой территории);

5) не позднее 25 мая 2017 г. с учетом результатов общественного обсуждения утвердить муниципальную программу;

6) не позднее 1 июля 2017 г. подготовить и утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

*Справочно: содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Это может быть как проектная, сметная документация или упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.*

7) завершить реализацию муниципальной программы до конца 2017 года

**6. Перечень основных мероприятий муниципальной программы рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области «Формирование комфортной городской среды на 2017 год**

6.1. Благоустройство многоквартирных домов ул.Тракторная 5,7, 9,11

- устройство или реконструкция детской площадки;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- освещение внутриквартальной территории;

- озеленение

- устройство ограждений придомовой территории

6.2. Благоустройство многоквартирных домов ул.Первомайская 45, 45а, 45а/1

- устройство или реконструкция детской площадки;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- освещение внутриквартальной территории;

- комплексное благоустройство микрорайона Первомайский путем организации водоотведения муниципальной территории общего пользования стадиона со строительством канала к улицам Советская, Набережная

- устройство велосипедной дорожки

- устройство спортивно-досуговых зон

6.3. Благоустройство многоквартирных домов ул. Советская 11, 11а, 24 площадь Захарова

- благоустройство парка;

- освещение улицы/парка/;

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- устройство ограждений придомовой территории

6.4. Благоустройство многоквартирных домов ул.Ленина 22, 24, 26

- устройство или реконструкция детской площадки;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

6.5. Реконструкция пешеходных зон (Тротуаров) по маршруту улиц Новая Советская -Первомайская с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.);

6.6. Октябрьская, 19

- устройство или реконструкция детской площадки;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на участке ул. Октябрьская (от ул. Почтовой до ул. Дорожная);

6.7. Комплексное благоустройство микрорайона Современник путем организации водоотведения муниципальной территории общего пользования ул.Солнечная со строительством канала к улице Ленина и пойме реки Карасук

**7. Контроль за разработкой и реализацией муниципальной программы**

7.1. Контроль и координация за ходом выполнения муниципальных программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках указанных программ осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом Губернатора Новосибирской о создании межведомственной комиссии под руководством Губернатора Новосибирской области, Федерации, в состав которой включаются представители заинтересованных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, объединений предпринимателей и иных заинтересованных лиц а также представителя Администрации Президента Российской Федерации (по согласованию) (далее – МВК).

7.2. В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы рекомендуется создавать на уровне муниципального образования общественную комиссию из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее –комиссия).

Деятельность комиссии осуществляется в соответствие с Положением об общественной комиссии, утвержденной постановлением администрации рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области. Заседания комиссии проводятся в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления.

7.4. Контроль за разработкой и реализацией муниципальной программы осуществляется также путем вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу.

Принципами организации участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу являются:

**-** все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования;

- открытое обсуждение муниципальных территорий общего пользования подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

- все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования;

- доступность информации и информирование граждан и других субъектов жизни рабочего поселка Краснозерское о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования. В целях реализации данного принципа на официальном сайте органов местного самоуправления рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области в сети «Интернет» (далее – сайт), создается соответствующий раздел сайта, предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере, организованную и представленную максимально понятным образом для пользователей портала.

Размещению на сайте подлежит: основная проектная и конкурсная документация, видеозапись /протокол/ публичных обсуждений проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования и их размещение на специализированных муниципальных ресурсах. Кроме того, рекомендуется обеспечить возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов.

б) для осуществления участия граждан, организаций в процессе принятия решений и реализации проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования рекомендуется проводятся следующие мероприятия:

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы инвентаризации и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорий);

- определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего пользования;

- организация широкого общественного участия в выборе муниципальной территории общего пользования, приоритетных для благоустройства;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего пользования, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами (применительно к дворовым территориям – с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами);

- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

- осуществление общественного (контроля собственников помещений в многоквартирных домах – применительно к дворовым территориям) контроля над процессом реализации проекта по благоустройству муниципальной территории общего пользования (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

- осуществление общественного контроля (контроля собственников помещений в многоквартирных домах – применительно к дворовым территориям) над процессом эксплуатации муниципальной территории общего пользования (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории);

в) при реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальной территории общего пользования обеспечивается информирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе, в том числе следующими способами:

- создания подраздела сайта, призванного решать задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном информированию о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

- работы с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

- информирования местных жителей через школы и детские сады. В том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков; сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

- индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ;

- установки стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания большого количества людей;

- установки информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

г) задействование механизмов общественного участия граждан, организаций в обсуждении проекта муниципальной программы, проектов по благоустройству дворовой территории, муниципальной территории общего пользования, а именно:

- обсуждение проектов по благоустройству в интерактивном формате с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы;

- использование следующих инструментов: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории;

- отчет и видеозапись по итогам общественного обсуждения должны быть опубликованы в течении 14 дней после проведения обсуждения;

- краткая версия отчета и резюме по итогам общественного обсуждения, должны быть опубликованы в течении 4 дней после проведения встречи;

- в течении 5 дней после проведения общественных обсуждений необходимо предоставить гражданам возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту благоустройства муниципальной территории общего пользования, не озвученные на встречи. Такие предложения могут приниматься по электронной почте, через сайт, при личном приеме в администрации рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области;

- публикация итоговой версии проекта благоустройства муниципальной территории общего пользования с пояснениями о том, какие изменения по итогам общественных обсуждений были внесены в проект и каким образом учтено мнение граждан должна быть осуществлена на сайте или проекта в течении 10 дней после проведения общественного обсуждения;

- при необходимости и в особо спорных случаях рекомендуется повторно проводить общественные обсуждения, до достижения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами;

- на каждом этапе проектирования в отношении дворовой территории, муниципальной территории общего пользования рекомендуется выбирать максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными для всех заинтересованных в проекте сторон;

- проведение общественных обсуждений в общественных и культурных центрах, расположенные по соседству с объектом проектирования (муниципальной территорией общего пользования);

- общественные обсуждения должны проводиться при участии опытного модератора, имеющего нейтральную позицию по отношению ко всем участникам проектного процесса;

- по итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других форматов общественных обсуждений должен быть сформирован отчет о встрече, а также видеозапись самой встречи и выложены в публичный доступ как на информационных ресурсах проекта, так и на сайте для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта по благоустройству муниципальной территории общего пользования, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе;

- для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте по благоустройству муниципальной территории общего пользования, результатах предпроектного исследования, а также сам проект благоустройства не позднее чем за 14 дней до проведения самого общественного обсуждения;

д) создание условий для осуществления общественного контроля как одного из действенных механизмов общественного участия, а именно:

- создание условий для проведения общественного контроля по реализации проекта по благоустройству муниципальной территории общего пользования, в том числе в рамках организации деятельности общегородских интерактивных порталов в сети "Интернет";

- осуществление общественного контроля по реализации проекта по благоустройству муниципальной территории общего пользования вправе проводить любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации". Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи реализацией проекта по благоустройству муниципальной территории общего пользования направляется для принятия мер в администрацию рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области и (или) на сайт;

- общественный контроль по реализации проекта по благоустройству муниципальной территории общего пользования осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

7.5. Для организации представления предложений граждан о включении дворовых территорий в муниципальную программу проводятся следующие организационные мероприятия:

- проведение предварительной информационной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах с разъяснением им возможностей представления предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки;

- направление представителей муниципальных образований для участия в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, на которых принимаются решения о представлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную программу;

- организация отдельных встречи с представителями советов многоквартирных домов, общественных организаций, лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами и их объединениями, действующими на территории муниципального образования в целях разъяснением им возможностей представления собственниками помещений в многоквартирных домах предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки;

- организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий в различных форматах (по электронной почте, нарочно (путем организации специального пункта приема предложений на территории уполномоченного органа).

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

При предоставлении предложений граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках дополнительного перечня работ, предоставление предложений в рамках минимального перечня не является обязательным.

7.6. Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций, привлекаемых для реализации проектов по благоустройству определяется субъектом Российской Федерации.

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в неденежной форме. В частности, этом может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области «Формирование комфортной городской среды на 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Глава рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области |
| Участники Программы | - Администрация рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области  - подрядчики, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о торгах;  - заинтересованные в реализации мероприятий по благоустройству граждане, организации |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | --- |
| Цели Программы | повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории рабочего поселка Краснозерского района Новосибирской области |
| Задачи Программы | - организация уличного освещения,  - обустройство зон отдыха, озеленения,  - приведение в надлежащее состояние покрытий тротуаров и проездов,  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории рабочего поселка Краснозерского района Новосибирской области |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1) Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) \_\_\_ кв.м..  2) Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов \_\_\_ %  3) Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения рабочего поселка Краснозерское Новосибирской области) \_\_\_;  4) Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.)  5) Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий  6) Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве.  7) Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования (при наличии такой практики)  8) Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования (при наличии такой практики);  9) Иные показатели по усмотрению субъекта Российской Федерации, муниципального образования. |
| Срок реализации Программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем прогнозного финансирования подпрограммы - \_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:  за счет средств областного бюджета Новосибирской области - \_\_\_ тыс. рублей, из них:  за счет средств бюджета рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области - \_\_\_ тыс. рублей  Суммы средств, выделяемые из бюджетов всех уровней, подлежат уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений и, в целом, внешнего облика рабочего поселка Краснозерского района Новосибирской области, в том числе за счет:  - организация уличного освещения протяженностью более \_\_\_ км, а также установки светильников более \_\_\_ штук;  - обеспечение ввода площадей обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние - \_\_\_\_ кв.м |

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области «Формирование комфортной городской среды на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2017 год[[1]](#footnote-1) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |

Приложение № 3 к Методическим рекомендациям

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области «Формирование комфортной городской среды на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1 | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие 1.1 (Наименование) |  |  |  |  |  | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| 2. Основное мероприятие 1.2 (Наименование) |  |  |  |  |  | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| … |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к Методическим рекомендациям

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области «Формирование комфортной городской среды на 2017 год**  **на 2017 год** | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР |  |
| Государственная программа (муниципальная программа) (наименование) | всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| (наименование ответственного исполнителя) |  |  |  |  |  |  |
| (наименование соисполнителя) |  |  |  |  |  |  |
| (наименование государственного (муниципального) заказчика-координатора) |  |  |  |  |  |  |
| (наименование участника) |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5 к Методическим рекомендациям

План реализации Государственной программы (муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | |
| 2017 год | | | | | |
|  |  |  | I квартал | II квартал | | III квартал | | IV квартал |
| Контрольное событие № |  |  |  | |  | |  |  |
| Контрольное событие № |  |  |  | |  | |  |  |
| Контрольное событие № |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | | | | | |

1. Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года [↑](#footnote-ref-1)